# UMOWA

# zawarta w Wieruszowie dnia ……………………. 2022r.

pomiędzy przedsiębiorcą Marią Łuczak działającą pod firmą Maria Łuczak – Biuro Podróży Polonia  z siedzibą os. Warszawska 48; 98-400 Wieruszów posiadającą NIP: 6190021510; Regon: 250070580, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

- Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający zleca, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na zagospodarowaniu terenu ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Las ul. Wysoka 11, gmina Ślemień zgodnie z ofertą złożoną w ramach postępowania umieszczonego na portalu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, pod numerem ……………...

- Zakres prac obejmuje:

- prace niwelacyjne i formowanie ogrodu,

- układanie obrzeży betonowych trawników i nasadzeń ,

- układanie kostki pod parking,

- budowę nawierzchni utwardzonej z kamienia naturalnego – ścieżki,

- układanie obrzeży z kostki przy niektórych ścieżkach i przejściach komunikacyjnych oraz paleniskach, domku saunowym, balii ogrodowej,

- montaż automatycznego systemu firmy Rain Bird lub o podobnych parametrach

- zakup roślin zgodnie z wykazem ustalonym przez Zamawiającego,

- nasadzenie roślin,

- prace związane z rozłożeniem agrotkaniny  na poszczególnych nasadzeniach oraz zasypanie jej korą,

- prace związane z rozłożeniem agrotkaniny  poszczególnych nasadzeniach oraz zasypanie ich żwirem lub grysem ozdobnym,

- rozprowadzenie przewodów ziemnych, podpięcie 20 słupków świetnych ozdobnych oraz 30szt  halogenów podświetlających poszczególne rośliny, sterowane włącznikiem zmierzchowym,

- wysiew trawników ozdobnych oraz użytkowych,

- montaż drewnianej altany grillowej,

- wymurowanie grilla oraz paleniska z kamienia naturalnego,

- instalację sauny ogrodowej z piecem elektrycznym 6kw,

- instalację balii ogrodowej - gorąca beczka do 8 osób z piecem zewnętrznym,

- wymurowanie paleniska z kamienia, paleniska  cegły, paleniska z misą stalową oraz siedzisk z bali drewnianych,

- wkopanie oraz montaż basenu poliestrowego 8x3x1,45 wraz z zestawem  filtracji.,

- montaż urządzeń na placu zabaw: 2 huśtawek na drewnianej konstrukcji, piaskownicy, domku dla dzieci ze zjeżdżalnią;

- montaż 2szt ławek stalowych siedziskiem i oparciem z desek drewnianych oraz 2szt ławek z siedziskiem drewnianym.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi na dzień podpisania umowy przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym i załącznikach do tego zapytania.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego mienia osób trzecich zniszczonego lub uszkodzonego w toku realizacji umowy;

- utrzymania porządku na terenie budowy;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp 
i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności, deklarację zgodności lub aprobatę techniczną.

- Maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w okresie od ……………. do ………………… 2022r.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania jeżeli:

- zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego przez okres 5 dni;

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje zobowiązania umowne.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia.

§ 5

- Zamawiający w trakcie wykonywania umowy ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych, tj. wykraczających poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub,

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

- Zamawiający w trakcie wykonywania umowy może zmniejszyć zakres zadania, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.

§ 6

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

  - po stronie Zamawiającego: Maria Łuczak

  - po stronie Wykonawcy: …………………………

- Osoby wymienione w ust.1 i 2 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających 
z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania umowy.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości:

brutto – …………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………..) w tym:

podatek VAT w wys. …….%, co stanowi kwotę ………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………….)

netto -  …………………… zł (słownie: …………………………………………………………

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w ……………. ratach:

- pierwsza rata w kwocie …………………. zł  po wykonaniu robót określonych w poz. ………  zestawienia robót tj.: …………………………………………………………….

- druga rata w kwocie …………………. zł  po wykonaniu robót określonych w poz. ………  zestawienia robót tj.: …………………………………………………………….

- trzecia rata w kwocie …………………. zł  po wykonaniu robót określonych w poz. ………  zestawienia robót tj.: …………………………………………………………….

………………….

…………………

w terminie do 7 dni od daty przedłożenia faktury za wykonane roboty pod warunkiem uprzedniego bezusterkowego odbioru robót przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem odbioru częściowego podpisanego przez obie strony umowy.

- Podstawą przyjęcia faktury końcowej przez Zamawiającego za wykonanie robót określonych w § 1 będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego robót.

- Dane do wystawienia faktury: Maria Łuczak – Biuro Podróży Polonia; oś. Warszawska 48; 98-400 Wieruszów; NIP: 6190021510; Regon: 250070580.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr ……………………………………………………………………..

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

- O możliwości dokonania odbioru częściowego i końcowego robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na 2 dni przed planowanym terminem odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to  Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 9

- Wykonawca udziela ………-miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

- W przypadku udzielenia przez dostawców urządzeń zastosowanych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia gwarancji dłuższej niż na okres 12 miesięcy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na taki okres jak dostawca tych urządzeń.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

- Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do wykonania umowy,                   w okresie między datą rozpoczęcia terminów gwarancji a zakończeniem terminów gwarancji, powinna być naprawiona przez Wykonawcę  na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

§ 10

- W razie odstąpienia od umowy lub zwłoki w zakończeniu jej realizacji  Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

- za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji umowy w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca 
w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

§ 11

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygać ugodowo, 
a w innym przypadku będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Integralną część umowy stanowią:

- oferta wykonawcy,

- zapytanie ofertowe z załącznikami.

§ 13

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

- Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

- zmiany terminu realizacji i terminu płatności wynikające ze zmiany umówionego zakresu robót lub zlecenia wykonania robót dodatkowych lub gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej  do przewidzenia okoliczność  prawna,  ekonomiczna,  techniczna,  lub  wystąpi  siła  wyższa,  za  którą  żadna  ze  stron  nie  ponosi  odpowiedzialności,  skutkująca  brakiem  możliwości  należytego  wykonania  umowy  zgodnie  z  zamówieniem,

- zmiany umówionego zakresu robót (rozwiązania zamienne) –wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli:

- są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy,

- stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód lub błędów w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia,

- pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia,

- wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia,

- zlecenia wykonania robót dodatkowych, tj. wykraczających poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub,

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;

- zmiany wynagrodzenia wynikającego z uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego lub zmiany umówionego zakresu robót;

- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

- ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku,  gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu zamówienia  lub z  przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

# §14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  kodeksu cywilnego.

# §15

Umowa  została sporządzona  w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA												ZAMAWIAJĄCY